# Global Planning

## Sprint 0 - Voorbereiding & Analyse

Doel: Fundament leggen, alles voorbereiden zodat development vlot kan starten.

Taken:

- Taak 1: Projectomschrijving schrijven

- Taak 2: Onderzoeksvraag formuleren

- Taak 3: Deelvragen formuleren

- Taak 4: Literatuuronderzoek uitvoeren

- Taak 5: Onderzoeksmethode bepalen

- Taak 6: Stakeholderanalyse uitvoeren

- Taak 22: Architecture diagrams maken

- Taak 23: Probleemstelling schrijven

- Taak 24: Projectscope definiëren

- Taak 19: Research paper schrijven

- Taak 20: Feedback verwerken

- Taak 16: SUMO simulatie (proof-of-concept)

- Taak 7: User stories schrijven

- Taak 8: Mockups maken

- Taak 9: Backlog opstellen

- Taak 10: Globale planning opstellen

- Taak 11: Definition of Done opstellen

- Taak 26: Daily standups uitvoeren

- Taak 25: Sprintdoel definiëren

- Taak 28: Sprint review uitvoeren

- Taak 27: Sprint retrospective uitvoeren

- Taak 29: Teamafspraken maken

Milestone:

- Alle voorbereidingsdocumenten zijn klaar

- Architecture diagrams + backlog + mockups zijn beschikbaar

- Sprint 1 kan direct starten met development

## Sprint 1 - Core Implementation & Baseline

Doel: Werkende simulatie en baseline controller, basis frontend/backend, DevOps opzetten.

Taken:

- Taak 12: Frontend implementatie (baseline UI)

- Taak 13: Backend implementatie (baseline + metrics pipeline)

- Taak 14: Docker configureren

- Taak 15: CI/CD configureren (GitHub Actions, basis)

- Taak 16: SUMO simulatie (baseline)

- Taak 19: Research paper schrijven

- Taak 20: Feedback verwerken

- Taak 26: Daily standups uitvoeren

- Taak 25: Sprintdoel definiëren

- Taak 28: Sprint review uitvoeren

- Taak 27: Sprint retrospective uitvoeren

Milestone:

- Baseline controller draait in de simulatie

- Metrics worden gelogd en getoond in frontend

- Docker + CI/CD functioneel

## Sprint 2 - AI Integratie & Advanced Features

Doel: Reinforcement Learning integreren en vergelijken met baseline.

Taken:

- Taak 17: AI integratie (SAM)

- Taak 16: SUMO simulatie uitbreiden voor RL runs

- Taak 18: Testing & validatie uitvoeren (unit tests + benchmarking)

- Taak 19: Research paper schrijven

- Taak 20: Feedback verwerken

- Taak 26: Daily standups uitvoeren

- Taak 25: Sprintdoel definiëren

- Taak 28: Sprint review uitvoeren

- Taak 27: Sprint retrospective uitvoeren

Milestone:

- RL-agent kan beslissingen nemen en de simulatie aansturen

- Metrics voor baseline vs RL beschikbaar

- Testing pipeline draait

## Sprint 3 - Research Paper, Analyse & Final Delivery

Doel: Afwerking, analyse, documentatie, presentatie, polish.

Taken:

- Taak 19: Research paper schrijven

- Taak 20: Feedback verwerken

- Taak 21: Presentatie voorbereiden

- Taak 12/13/17: Frontend/Backend/RL polish en bugfixes

- Taak 18: Laatste testing & validatie

- Taak 26: Daily standups uitvoeren

- Taak 25: Sprintdoel definiëren

- Taak 28: Sprint review uitvoeren

- Taak 27: Sprint retrospective uitvoeren

Milestone:

- Volledig werkend systeem met baseline + RL

- Metrics en visualisaties compleet

- Paper & presentatie klaar

- VROOM-app klaar voor demo

Sprint 1 – Basisaccounts en scenario-inrichting (4 weken)

Doel: Gebruikers kunnen inloggen, registreren, profiel beheren en scenario’s selecteren.

User Stories:

Inloggen

- US-12 – Automatisch inlogscherm bij openen applicatie (Highest, 8)

- US-13 – E-mail en wachtwoord invoeren voor accounttoegang (Highest, 8)

- US-14 – Foutmelding bij verkeerde inloggegevens (High, 3)

Registratie

- US-15 – Klik op “Registreer hier” voor nieuw account (High, 3)

- US-16 – Volledige naam, e-mail en wachtwoord invoeren (Highest, 8)

- US-17 – Bevestiging na registratie (Highest, 5)

Profielbeheer

- US-18 – Uitloggen (High, 5)

- US-19 – Profiel openen via “Instellingen” (High, 5)

- US-20 – Naam en e-mailadres aanpassen (Highest, 8)

- US-21 – Wachtwoord aanpassen (Highest, 8)

- US-22 – Account-ID, aanmaakdatum en laatste login tonen (Medium, 3)
Dit past bij de andere profielbeheer-stories.

Scenario selectie

- US-23 – Scenario-dropdown openen (High, 5)

Waarschuwing bij geen scenario

- US-25 – Waarschuwing als simulatie start zonder scenario (Medium, 3)

Opmerking: Vier weken is ruim voldoende om stabiele account- en scenariofunctionaliteit op te zetten.

Sprint 2 – Simulatie, AI-model en visualisatie (5 weken)

Doel: Kernsimulatie implementeren, AI-model integreren en verkeerskaart + strategie visualisatie toevoegen.

User Stories:

Simulatie besturing

- US-26 – Simulatie starten (High, 8)

- US-27 – Actieve simulatie stoppen (High, 8)

- US-28 – Simulatie-interval instellen (Medium, 5)

- US-83 – Verkeersregelstrategie selecteren (Medium, 8)

- US-94 – Status van de simulatie bovenaan scherm tonen (Low, 3)
Past bij Simulatie starten/stoppen en intervalinstelling.

Verkeerskaart weergave

- US-31 – Verkeerskaart bekijken (High, 5)

- US-32 – Verkeersdrukte per wegsegment (Medium, 8)

- US-33 – Actuele verkeerslichtfasen (Medium, 5)

- US-92 – Totaal aantal actieve voertuigen tonen (Low, 3)
Voegt extra context aan de verkeerskaart.

- US-93 – Verkeerskaart fullscreen bekijken (Low, 3)
Voor beter overzicht, past bij visualisatie

Strategie visualisatie

- US-34 – Gekozen strategie zichtbaar onder scenario-dropdown (Medium, 5)

Waarschuwingen bij geen actieve simulatie

- US-36 – Melding bij bekijken verkeerskaart/KPI zonder actieve simulatie (High, 5)

KPI-dashboard basis

- US-37 – KPI-dashboard automatisch bijwerken bij parameterwijziging (Medium, 5)

- US-38 – KPI-dashboard openen (High, 5)

- US-39 – Actuele waarden zoals snelheid, wachttijd, doorstroming (High, 13)

- US-40 – KPI’s over tijd (High, 8)

- US-41 – Kerncijfers overzichtelijk (High, 5)

Opmerking: Vijf weken is nodig vanwege AI-integratie, simulatie, testen en debuggen.

Sprint 3 – Analyse, opslag en afronding (3 weken)

Doel: Scenario’s opslaan/hergebruiken, loganalyse, meldingen bij simulatie-einde en KPI-dashboard uitbreidingen.

User Stories:

KPI-dashboard uitgebreid / export

- US-42 – KPI’s exporteren (High, 5)

Log analyse

- US-43 – Logmenu openen (High, 8)

- US-44 – AI-beslissingen per timestep (High, 8)

- US-46 – Logs filteren (High, 8)

- US-47 – Logs downloaden (High, 8)

Scenario opslag en parameters koppelen

- US-48 – Scenario opslaan voor hergebruik (High, 5)

- US-49 – Interval gekoppeld aan gekozen scenario (Medium, 8)

- US-88 – Uitgevoerde simulatie opslaan voor hergebruik (Medium, 8)

- US-89 – Gemiddelde prestaties van verschillende modellen bekijken (Medium, 5)

- US-90 – Opgeslagen simulaties exporteren (Medium, 5)

- US-91 – Eerder geëxporteerde simulaties importeren (Medium, 5)

Meldingen bij simulatie-einde

- US-35 – Melding ontvangen bij voltooiing simulatie (Medium, 5)

Opmerking: Drie weken is voldoende omdat deze sprint voortbouwt op eerder werkende simulaties.