## Slide 1
VROOM
Vehicle-aware Regulation for Optimized Orchestration of urban Mobility
Sprint 1 – Sprint Review
Research Project AIN
2025 – 2026
PXL
SAM – Smart & Adaptive Mobility
42TIN2150 – Research Project AIN
Glenn Claes
Muhammed Kömürboga
Martijn Vanhengel
AIN3

## Slide 2
Inhoud
01
Sprintcontext
02
Sprintdoel
03
Planning vs Realisatie
04
Architectuurdiagram
05
Scope changes
06
Demo
07
Sprint 2 voorbereiding

## Slide 3
Sprintcontext

## Slide 4
Sprintcontext
Wat hebben we gebouwd?
🔹 Registratie & inloggen (met validatie)
🔹Profielbeheer (gegevens & wachtwoord aanpassen)
🔹 Verkeerskaart met scenarioselectie
🔹Geïntegreerde frontend en backend
🔹Docker + CI/CD pipeline
🔹SUMO-simulatie (incl. 3D) en basis AI-integratie
Doelstelling
✓ Werkende baseline van de applicatie
✓ Volledige gebruikersauthenticatie
✓ Profielbeheer implementeren
✓ Integratie van SUMO en verkeersvisualisatie
✓ Stabiele frontend, backend, SUMO-web3d en CI/CD setup
Technologiestack
SUMO
Gymnasium
FastAPI
Python
MySQL
Vue.js
Docker
GitHub Actions
Bootstrap

## Slide 5
Sprintdoel

## Slide 6
Sprintdoel
Aan het einde van deze sprint is er een werkende baseline van de applicatie met frontend, backend, CI/CD en SUMO-simulatie, inclusief volledige functionaliteit voor inloggen, registratie en profielbeheer, zodat gebruikers de applicatie kunnen openen, accounts aanmaken en hun profiel beheren.
User stories
13
Epics
Registratie
Inloggen
Profielbeheer
Verkeerskaar weergave
Scenario selectie
Story points
69

## Slide 7
Planning vs Realisatie

## Slide 8
Planning vs Realisatie
  We probeerden elke week de geplande taken en user stories te realiseren, zodat het overzichtelijk bleef en we niet bleven vastzitten door het uitstellen van eventuele bugs. Als er achteraf nog bugs bijkwamen, moesten die eerst opgelost worden, maar op dat moment moest alles vooral werken.
Planning
WK1
Inloggen
Registeren
WK2
User stories
Profielbeheer
WK3
User stories
Verkeerskaart weergave
Scenario selectie
WK4
User stories
Geen
Onderzoek RL
User stories

## Slide 9
Planning vs Realisatie

## Slide 10
Architectuurdiagram

## Slide 11
Architectuurdiagram
04 – Volledig systeemoverzicht

## Slide 12
Architectuurdiagram
04 – Volledig systeemoverzicht
Lokaal
Docker Desktop
Deployed
Docker Hub

## Slide 13
Scope changes

## Slide 14
Taken
• Code cleanup
• Literatuur onderzoek uitvoeren
• AI integratie
Scope changes
User stories

## Slide 15
Demo

## Slide 16
http://localhost:5173

## Slide 17
Sprint 2 voorbereiding

## Slide 18
Sprint 2 – Voorbereiding
08 – User Stories & Sprint Goal
Sprint 2 Goal
Aan het einde van deze sprint kan de applicatie AI-gestuurde simulaties uitvoeren, inclusief bediening, strategie-selectie, verkeerskaart, KPI-dashboard en waarschuwingen.
Sprint 2 : 72 Story Points
ID
Epic
User Story
Prioriteit
Story Points
Sprint
USR2526AI03-38
KPI dashboard
Als verkeersdeskundige of lid van het stadsbestuur wil ik tijdens een actieve simulatie een KPI-dashboard kunnen bekijken zodat ik realtime inzicht krijg in de verkeersprestaties.
8 SP
S2
USR2526AI03-83
Simulatie besturing
Als verkeersdeskundige of lid van het stadsbestuur wil ik een verkeersregelstrategie (Baseline of SAM) kunnen selecteren zodat ik hun prestaties kan vergelijken.
8 SP
S2
USR2526AI03-25
Waarschuwingen en
meldingen
Als verkeersdeskundige of lid van het stadsbestuur wil ik een waarschuwing ontvangen als ik simulatie start zonder scenario zodat ik eerst een scenario selecteer.
3SP
S2
USR2526AI03-27
Simulatie besturing
Als verkeersdeskundige of lid van het stadsbestuur wil ik een actieve simulatie kunnen stoppen zodat ik opnieuw kan starten of parameters kan wijzigen.
5 SP
S2
druk hier om alle user stories te zien

## Slide 19
Vragen?
VROOM – Sprint 1 | Research Project AIN 2025-26
Team AIN3:
Glenn Claes · Muhammed Kömürboga · Martijn Vanhengel
Platform:
JIRA · Confluence · GitHub · Docker Hub
Vak:
42TIN2150 – Research Project AIN